VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO

Školní zemědělský podnik Nový Jičín

IČ:  62157124

Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

výzva/ zadávací dokumentace k podání nabídek

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení

Rekonstrukce posklizňové linky kunín

PREAMBULE

Zadání této veřejné zakázky (dále jen zakázka) se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Zakázka splňuje podmínky stanovené v § 25 a § 55 ZZVZ, bude zadána v nadlimitním režimu při použití otevřeného řízení podle § 56 ZZVZ.

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je účastník povinen se plně řídit a respektovat je při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v ZZVZ či změny podmínek zde stanovených budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Na základě zásad zadávání veřejných zakázek stanovených dle ZZVZ má zadavatel zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Aspekty společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jsou zohledněny v obchodních a jiných smluvních podmínkách.

Přehled součástí Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

1. Výzva k podání nabídky

2. Příloha č.1		Krycí list nabídky

3. Příloha č.2		Návrh smlouvy o dílo

4. Příloha č.3		Projektová dokumentace

5. Příloha č.4		Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

6. Příloha č.5		Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace

7. Příloha č.6		Seznam techniků

8. Příloha č.7		Seznam poddodavatelů

Elektronická podoba této zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je v kompletní podobě uveřejněna a poskytována neomezeným dálkovým přístupem a bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

# IDENTIFIKACE ZadavatelE veřejné zakázky

| Název zadavatele: | Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Rekonstrukce posklizňové linky Kunín |
| IČ, DIČ zadavatele: | IČ: 62157124, DIČ: CZ 62157124 |
| Sídlo zadavatele: | Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | Ing. Radek Haas, ředitel podniku |
| Kontaktní osoba: | Ing. Lukáš Balcar, vedoucí Střediska rostlinné výroby |
| Telefon: | +420 606 628 604 |
| E-mail: | balcar@szpnj.cz |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.vetuni.cz/ |
| Adresa veřejné zakázky na profilu zadavatele: | https://zakazky.vetuni.cz/contract_display_22.html |
| Osoba oprávněná jednat: | Ing. Miroslava Škarková, Ph.D., odborný referent útvaru veřejných zakázek |
| Telefon: | + 420 702 215 678 |
| E-mail: | zakazky@szpnj.cz |

# PŘEDMĚT A ROZSAH veřejné zakázky

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie úpravy zrnin stávající posklizňové linky včetně stavebních úprav s tím spojených. Výměna technologie zahrnuje příjem, čištění a sušení zrnin, přičemž součástí bude i adekvátní výměna cest. Celkový rozsah rekonstrukce je detailně specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracoval: Ing. Petr Chmelař, Na Požáře 2906, 760 01 Zlín, IČO: 09283595. Uvedená projektová dokumentace je přílohou této zadávací dokumentace.

Součásti předmětu zakázky jsou detailně specifikovány v příloze č. 3 - projektová dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je také:

- dokumentace skutečného provedení díla,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN,

- a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně vyměřených poplatků a nájemného,

- předání stavby, včetně všech listinných dokladů. Tyto doklady předá zhotovitel v termínu 30 dnů před závěrečnou kontrolní prohlídkou.

Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část rekonstrukce provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek technologického vybavení a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy, obecně technickými požadavky na rekonstrukci posklizňové linky Kunín.

Technický dozor rekonstrukce bude provádět osoba určená zadavatelem, tato osoba nesmí zastupovat dodavatele ani s ním být propojena. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách, kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpočtech nebo v technických podmínkách zadání použity požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je tak učiněno pouze z důvodu upřesnění a přiblížení technických parametrů, kvality projektovaných prvků a navrhovaných řešení a estetického standardu.

Tyto odkazy, názvy a označení jsou nezávazné a zadavatel v souladu s ustanovením § 89, odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení a toto nebude důvodem k odmítnutí nabídky. Při realizaci rekonstrukce je dodavatel povinen řídit se technologickými postupy a technickými listy výrobců na rekonstrukci použitých výrobků a platnými ČSN.

Uchazeč může v rámci své nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají popsaným vlastnostem v ZD a jeho přílohách.

- Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko rostlinné výroby Kunín, pracoviště výroby krmiv, Moravskoslezský kraj.

- Doba plnění veřejné zakázky

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládané zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo (dle reálného ukončení zadávacího řízení), předpoklad 1. 1. 2022.

Předpokládané ukončení plnění: dle nabídky účastníka, předpoklad 6 / 2022, nejzazší lhůta realizace je stanovena do 30. 6. 2022.

Lhůta ukončení plnění není hodnocena v rámci hodnocení nabídky. Lhůta výše uvedená je však zadavatelem stanovená jako limitní a nedodržení této hodnoty může vést k vyloučení účastníka.

- Klasifikace veřejné zakázky

Klasifikace hlavního předmětu Zakázky dle CPV:

16613000-5	Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené zeleniny

- Hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 19 000 000 Kč bez DPH a byla stanovena v souladu s § 16 ZZVZ jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti smlouvy o dílo. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň hodnotou nejvýše přípustnou.

Veřejná zakázka není rozdělena na části. Dodavatelé mohou podávat nabídku pouze na celý předmět plnění této VZ.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

  - Bankovní záruka

    - Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli originál bankovní záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna do 14 dní po předání a převzetí stavby.

    - Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla originál bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve výši odpovídající 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen předložit v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy o dílo závazný příslib banky o vystavení bankovní záruky ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody či nedostatky z důvodu porušení povinností zhotovitele ze Smlouvy o dílo nebo ze ZZVZ, které zhotovitel neodstranil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne protokolárního předání a převzetí díla po dobu prvních 6 měsíců plného provozu linky (dále jen „zkušební provoz“), tj. max. do 31. 12. 2022. Tato bankovní záruka bude uvolněna do 14 dní po uplynutí zkušebního provozu linky.

    - Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

    - V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek čl. 3.1.1 této smlouvy nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo.

    - V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek čl. 3.1.2 této smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

3.2	Další požadavky zadavatele

3.2.1	Zadavatel dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona stanovuje, že účastník je povinen v nabídce (jako její součást) předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Účastník v seznamu uvede všechny poddodavatele, kteří budou samostatně plnit nejméně 5 % z celkového finančního objemu stavebních prací. Účastník může využít vzor seznamu poddodavatelů z příloh této zadávací dokumentace. Pokud dodavatel nemá v úmyslu při plnění zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášením, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky). Toto prohlášení musí být podepsané statutárním orgánem účastníka či jinou oprávněnou osobou.

3.2.2	Zhotovitel vybraný v zadávacím řízení předloží jako přílohu ke smlouvě o dílo při jejím podpisu (nikoli jako součást nabídky) kopii pojistné smlouvy- pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností v minimální výši 20 000 000 Kč.

    - Všechny ostatní obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro plnění zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci - návrh smlouvy o dílo. Účastníci předloží tento návrh smlouvy o dílo o údaje vyznačené v dokumentu.

Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy o dílo je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou ve smlouvě pro tento účel označeny. V případě, že účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a účastník bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technické podmínky stanovené zadavatelem pro plnění zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 - projektová dokumentace. Dokumentace pro provedení rekonstrukce je zpracována v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na dodávku technologie a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

# POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být definována jako cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné ke zhotovení díla podle zadávací dokumentace.

Účastník doloží způsob výpočtu nabídkové ceny tím, že v rámci své nabídky předloží položkový rozpočet. Skladba, obsahová náplň a členění položek rozpočtu bude shodná se skladbou, obsahovou náplní a členěním položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem, který je součástí této zadávací dokumentace. Pro stanovení ceny konkrétní položky soupisu prací jsou rozhodující technické a užitné specifikace, obsažené v projektové dokumentaci.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek.

Položkový rozpočet bude doložen jako příloha ke smlouvě o dílo ve formátu MS Excel jako součást nabídky.

Předpokládá se, že veškeré náklady na zhotovení, všechny závazky i kalkulovaný zisk jsou rovnoměrně zahrnuty do všech jednotkových sazeb.

Sazby a ceny se zadávají (musí být uvedeny) ke každé položce položkového rozpočtu. Sazby zahrnují veškeré daně, cla a další závazky, které nejsou v položkovém rozpočtu a v nabídce uvedené zvlášť.

Nabídková cena uvedená účastníkem v nabídce je cenou konečnou a nepřekročitelnou za splnění specifikovaného předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě. Nabídkovou cenu bude možno v průběhu plnění veřejné zakázky překročit pouze v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

Případné aritmetické, výpočetní a součtové chyby budou upraveny zadavatelem takto:

- v případě rozporu mezi částkami uváděnými slovy a číslicemi rozhodují částky v číslicích,

- v případě rozporu mezi jednotkovou sazbou a celkovou částkou odvozenou vynásobením jednotkové sazby a množství rozhoduje jednotková sazba,

- v případě jakéhokoliv nesouladu mezi soupisem prací a položkovým rozpočtem (např. chybějící položky, nesprávné množství měrných jednotek) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování. Zadavatel doporučuje účastníkům v případě rozporů mezi soupisem prací a projektovou dokumentací vyjasnit tuto situaci v průběhu soutěžní lhůty prostřednictvím žádosti o dodatečnou informaci (viz ustanovení § 46 ZVZ).

Celková rekapitulace ceny bude uvedena následujícím způsobem:

- celková cena za dílo bez DPH,

- vypočtená DPH

- celková cena za dílo včetně DPH.

DPH bude vypočtena podle předpisů platných v době podání nabídky. Cena bude vypočtena v české měně, jinou měnu zadavatel nepřipouští.

Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky, viz. příloha č. 1 zadávací dokumentace v předepsaném členění.

# POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek tj. 12. 11. 2021 v 9:00. Zadávací lhůta je zadavatelem stanovena v souladu s § 40 ZZVZ na 90 kalendářních dnů nebo bude ukončena dnem uzavření. Smlouvy o dílo dle toho, která skutečnost nastane jako první.

Nabídka bude podána v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka; to neplatí pro podpůrné dokumenty technické specifikace nabízeného plnění (např. technické listy, oficiální brožury výrobce atd.), které mohou být předloženy v anglickém jazyce.

Dále v souladu s § 45 ZZVZ platí: Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Nabídka bude splňovat veškeré náležitosti předepsané ZZVZ a bude respektovat a obsahovat všechny podmínky Zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace.

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

Nabídku je nutno podat písemně prostřednictvím elektronického nástroje Veterinární univerzity Brno E- ZAK.

Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

Dle § 107 odst. 3 zákona může dodavatel podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dle § 107 odst. 4 zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel dle § 107 odst. 5 zákona vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli v souladu se zákonem.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je dodavatel povinen postupovat dle § 88 odst. 1

V případě vyloučení účastníka ze zadávacího řízení bude oznámení o vyloučení oznámeno v souladu s ustanovením v souladu s § 48 odst. 11 ZZVZ.  Rozhodnutí o vyloučení účastníka se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Účastníci nebudou o vyloučení informováni jinou formou.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek upravených ZZVZ. Případné nezajištění financování zakázky by představovalo důvod ke zrušení veřejné zakázky dle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu dodavatele, že jím poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícerý výklad, popř. že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49 ZZVZ.

6.1	Nabídku bude tvořit

6.1.1	Krycí list nabídky s identifikací dodavatele včetně uvedení všech relevantních kontaktů zodpovědných zástupců dodavatele. Formulář musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

6.1.2	Nabídkovou cenu, kterou dodavatel zpracuje řádným vyplněním přílohy návrhu smlouvy o dílo „Položkový rozpočet“- tvoří nedílnou součást návrhu smlouvy o dílo.

6.1.3	Návrh smlouvy o dílo obligatorního charakteru doplněný o požadované údaje dodavatele včetně příloh:

- položkový rozpočet stavební o technologické části veřejné zakázky,

- kopie pojistné smlouvy dle čl. 18 - návrhu smlouvy o dílo,

- čestné prohlášení o poskytnuté bankovní záruce zhotovitele za řádné provedení díla ve výši 5 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH.

Návrh smlouvy o dílo tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2 této ZD a je uveřejněn na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/. Návrh smlouvy nesmí být měněn, dodavatel pouze doplní do svého návrhu předmětné smlouvy data a údaje, které jsou po něm vyžadovány.

Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, přičemž podpisem dodavatel potvrdí pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce. Zadavatel doporučuje, aby byl návrh smlouvy podepsán způsobem dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence.

Návrh smlouvy o dílo musí být předložen alespoň v prosté kopii.

Podáním nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky zadávacího řízení a akceptuje celé znění smluvního vzoru rámcové dohody tak, jak byl smluvní vzor rámcové dohody předložen zadavatelem. Dodavatel je pouze oprávněn doplnit údaje a dokumenty požadované zadavatelem.

6.1.4	Doklady prokazující splnění kvalifikace dodavatele zpracované v souladu se ZZVZ a zadávací dokumentací. Požadavky na kvalifikaci jsou podrobně uvedeny v čl. 7 této zadávací dokumentace.

6.1.5	Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, zastupovat dodavatele (pokud nelze vyčíst z výpisu z OR).

6.1.6	Podrobný časový harmonogram postupu prací s finančním vyjádřením objemu prováděných prací v měsíčním členění.

6.1.7	Seznam poddodavatelů předloží účastník dle § 105 odst. 1 ZZVZ, bližší náležitosti jsou uvedeny v odst. 3.2.1 této výzvy.

6.2	Podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 107 a § 211 odst. 3 ZZVZ umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 11. 2021 v 9:00. Nabídky přijaté po tomto termínu nebudou elektronickým nástrojem zpřístupněny, tudíž je zadavatel neotevře a nebudou zařazeny do hodnocení.

Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, bude otevírání nabídek neveřejné.

Uchazeč je povinen použít elektronický nástroj E- ZAK Veterinární univerzity Brno. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na adrese https://zakazky.vetuni.cz/. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na https://zakazky.vetuni.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Veškeré úkony v rámci tohoto výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji E- ZAK.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E- ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Pro provedení registrace je nutný elektronický podpis. Zavedl-li zadavatel uchazeče do elektronického nástroje E- ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého uchazeče, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E- ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u uchazeče zodpovídá vždy uchazeč.

6.3	Podklady pro zpracování nabídky

Technickým podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace vč. všech příloh, především pak příloha č. 3 - projektová dokumentace.

Účastník je povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky v souladu s obsahem položkového rozpočtu (části A- technologie část i části B-stavební práce), a to vždy v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci a zadávacích podmínkách. Dílo bude vybraným dodavatelem jako zhotovitelem provedeno zejména v souladu s projektovou dokumentací, technickými specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy stavby.

Pokud účastník samostatně neocení některou položku v položkovém rozpočtu, a to z důvodu zahrnutí ceny této položky do ceny jiné položky, je účastník povinen do nabídky explicitně uvést, v ceně jaké položky je cena samostatně neoceněné položky zahrnuta. Účastník je současně povinen, v případě, že jednotková cena nebude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, již v nabídce vysvětlit, jakým způsobem tuto jednotkovou cenu kalkuloval.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že pokud účastník neocení některou z položek v položkovém rozpočtu a současně neuvede, v ceně jaké položky je cena samostatně neoceněné položky zahrnuta, popř. z jakého důvodu jednotková cena nebude odpovídat ceně v místě a čase obvyklé (dle předchozího odstavce), bude jeho nabídka hodnotící komisí posuzována jako nabídka, z níž není zřejmé splnění zadávacích podmínek se všemi důsledky z toho plynoucími.

Podkladem pro zpracování nabídky bude také prohlídka místa realizace zakázky, přičemž pro uchazeče, kteří se budou účastnit veřejné zakázky, je účast výrazně doporučená. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 10. 2021 v 9:00 a v 12:00 h. Sraz účastníků prohlídky bude v 9:00 a 12:00 hodin na adrese Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko rostlinné výroby Kunín, pracoviště výroby krmiv Moravskoslezský kraj.

Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit maximálně 2 zástupci účastníka. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení se účastníků se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

Při prohlídce místa plnění mohou zástupci účastníků vznášet dotazy, odpovědi na ně v ústní podobě mají nezávazný a pouze informativní charakter. V případě vzniklých nejasností nebo dotazů vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, jsou účastníci povinni vznést tento dotaz písemně osobě zastupující zadavatele, resp. v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK a pouze tato odpověď má závazný charakter.

Kontaktní osoba zadavatele ve věci prohlídky místa plnění je pan Ing. Lukáš Balcar, vedoucí Střediska rostlinné výroby, tel. +420 606 628 604, mail: balcar@szpnj.cz.

6.4	Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá uchazeč, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto uchazeče. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty prostřednictví elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E- ZAK, a to do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel apeluje na uchazeče, aby žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace podávali výhradně pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E- ZAK.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, zpřesnění či doplnění podmínek zadávacího řízení v případech, kdy zjistí sám anebo prostřednictvím dotazu uchazeče, že jím poskytnuté zadávací podmínky nejsou jednoznačné, že připouští vícerý výklad, popř. že potřebují upřesnit. V takovém případě bude zadavatel postupovat v souladu s § 49 ZZVZ.

Zadavatel může (v souladu s § 46 ZZVZ) pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li ZZVZ jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti podle § 46 odst. 1 ZZVZ (viz výše) o údaje, doklady, vzorky nebo modely, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# Požadavky na splnění kvalifikace

Pro splnění kvalifikace na výše uvedenou zakázku požaduje zadavatel doložení následujících kvalifikačních dokumentů:

  - Splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ

Způsobilým podle § 74 odst. 1 zákona není dodavatel, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

Splnění podmínek základní způsobilosti prokazuje ve vztahu k České republice předložením:

- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Splnění podmínek základní způsobilosti může dodavatel prokázat v souladu s § 86 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, případně jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení z příloh této zadávací dokumentace.

7.2	Splnění profesní způsobilosti doložením dokladů

- dle § 77 odst. 1 ZZVZ - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

- dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ - doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují: živnostenské oprávnění provádění staveb, jejich změn a odstraňování

.

7.3	Splnění technické kvalifikace

V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel předložení seznamu 3 významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných dodávek bude zpracován formou čestného prohlášení (viz příloha č. 5) podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadovaná minimální úroveň kritéria technické kvalifikace: Minimální úroveň tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena na minimálně 3 dodávky obdobného charakteru. Dodávkou obdobného charakteru se rozumí:

- 2 x rekonstrukce posklizňové linky s  finančním objemem minimálně 10 000 000 Kč bez DPH za každou takovou zakázku,

- 1 x výstavba nové posklizňové linky s finančním objemem minimálně 15 000 000 Kč bez DPH za každou takovou zakázku,

V souladu s § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje zadavatel předložení jmenného seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, kteří budou zajišťovat kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace: Dodavatel předloží jmenný seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky (realizační tým), ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Ke každé požadované pozici bude přiřazena právě jedna osoba. Dodavatel může využít vzor seznamu techniků z příloh této zadávací dokumentace.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena na minimálně jednu osobu pro každou z níže uvedených funkcí, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky:

- hlavní vedoucí technologie,

- stavbyvedoucí.

7.4	Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace

Doklady o kvalifikaci předkládají uchazeči v nabídkách v prostých kopiích a v případech, kde to zadavatel výslovně připouští, je mohou nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Zadavatel si může, v průběhu zadávacího řízení, vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Všechny doklady o kvalifikaci budou zadavateli předkládány v českém jazyce.

Zadavatel si v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá před uzavřením kupní smlouvy od vybraného dodavatele předložení požadovaných dokladů ve formě elektronických originálů nebo elektronických dokumentů získaných autorizovanou konverzí listinného dokladu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů vztahujících se ke kvalifikaci dodavatele. Zadavatel vyloučí uchazeče, který tyto doklady nepředloží.

Uchazeč může předložit k prokázání základní a profesní způsobilosti Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů na základě § 228 ZZVZ, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

Uchazeč může také prokázat splnění základní a profesní kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů nebo osvědčením na základě § 233 a § 234 ZZVZ.

Uchazeči mohou prokázat splnění podmínek základní a profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení. Z čestného prohlášení musí být zřejmé, že uchazeč požadovanou základní způsobilost dle § 74 odst. 1 až 3 ZZVZ a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ  splňuje; čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Uchazeči mohou prokazovat splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením konkrétních dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ. Uchazeči mohou prokazovat splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením konkrétních dokladů dle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Je-li dodavatelem předkládáno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, v případě podpisu jinou oprávněnou osobou musí být současně doloženo řádné zmocnění této osoby k příslušnému právnímu jednání, kterým dodavatel prokazuje řádné splnění kvalifikace.

Zadavatel v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení.

V souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a přijetí nového zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, došlo od 1. června 2021 také ke změnám v ZZVZ.

V závislosti na výše uvedených změnách, nebude již možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou a nelze zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel bude poté povinen postupovat dle § 122 odst. 7  ZZVZ a vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení.

V případě zahraniční právnické osoby bude zadavatel postupovat dle § 122 odst. 5  ZZVZ. Zahraniční vybraný dodavatel bude vyzván k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li v takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že podle § 48 odst. 7 a 9 ZZVZ musí vyloučit takového vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit takového účastníka zadávacího řízení, který splňuje tyto skutečnosti, a to kdykoli v průběhu zadávacího řízení s přihlédnutím k zásadám uvedeným v § 6 ZZVZ.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁvaCÍHO ŘÍZENÍ

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 ZZVZ podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v krycím listu nabídky, v návrhu smlouvy o dílo a v položkovém rozpočtu.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Zakázka bude zadána dodavateli, který splní všechny podmínky stanovené zadavatelem zakázky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH za zhotovení kompletního díla stanoveného touto zadávací dokumentací.

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, j jiné veličině či formě, než zadavatel stanovil.

Pokud bude nabídnuta mimořádně nízká nabídková cena za zhotovení předmětu veřejné zakázky, bude hodnotící komise postupovat v souladu s ustanovením § 113 ZZVZ.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bude uveřejněno na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Účastníci nebudou o výběru nejvhodnější nabídky informováni jinou formou.

# Odpovědné veřejné zadávání

Uplatnění pravidel odpovědného veřejného zadávání

- Podpora důstojných pracovních podmínek: zadavatel zohledňuje požadavek na důstojné pracovní podmínky ve smluvních podmínkách.

- Férové dodavatelské vztahy: zadavatel zohledňuje požadavek na férové dodavatelské vztahy ve smluvních podmínkách.

- V souladu s aspekty odpovědného zadávání zadavatel při tvorbě zadávacích podmínek kladl důraz na podporu přístupu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) k veřejné zakázce.
Jedná se zejména o násl. kroky vedoucí k dosažitelnosti zadávacích podmínek pro MSP - snížení
administrativní náročnosti účasti ve výběrovém řízení - zadavatel umožňuje prokazování
kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení, požadavek zadavatele na férové vztahy
v dodavatelském řetězci a nastavení přiměřených smluvních podmínek, které nebrání účasti
MSP ve výběrovém řízení.

- OSTATNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

  - Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Zadavatel si vyhrazuje zadávací řízení zrušit v souladu se ZZVZ.

  - Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

  - Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

  - Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat přiložený výkaz výměr na jiných místech než výslovně označených. V případě, že tak učiní, je to důvod vyřazení nabídky z hodnocení.

  - Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.

  - Předložené nabídky zadavatel nevrací.

  - Uchazeč, případně jeho poddodavatelé, jsou povinni při plnění předmětu této veřejné zakázky dodržovat všechny normové a zákonné požadavky v oblasti investiční výstavby v aktuálním znění, nebo podle povahy věci  ve znění platném v době zpracování projektové dokumentace.

  - Varianty nabídek jsou nepřípustné.

  - Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

  - Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

  - Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Kompletní zadávací dokumentace je volně přístupná na profilu zadavatele včetně slepého položkového rozpočtu

V Šenově u Nového Jičína dne 11. 10. 2021

----------------------------------------------

Ing. Radek Haas

ředitel podniku

- Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona

„Rekonstrukce posklizňové linky Kunín"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávaná v otevřeném řízení

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

| Název dodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |
| IČ / DIČ |  |  |
| Osoba oprávněná zastupovat dodavatele |  |  |

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že

a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)	nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V ……………………………… dne ………………… 2021

…………………………………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby účastníka

- Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

„Rekonstrukce posklizňové linky Kunín "

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávaná v otevřeném řízení

Identifikační údaje – dodavatel vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

| Název dodavatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |
| IČ / DIČ |  |  |
| Osoba oprávněná zastupovat dodavatele |  |  |

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky:

Účastník čestně prohlašuje, že realizoval alespoň 3 dodávky, které splňují následující podmínky:

- předmětem zakázky byla 2 x rekonstrukce posklizňové linky, hodnota zakázky byla alespoň 10 mil. Kč bez DPH,

- předmětem zakázky byla 1 x výstavba nové posklizňové linky, hodnota zakázky byla alespoň 15 mil. Kč bez DPH,

- dodávka byla v předcházejících 3 letech před zahájením zadávacího řízení předána objednateli.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria je smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Informace o zakázkách uvádím níže:

| Zakázka: Název subjektu, pro který byla dodávka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: datum dodání Hodnota: částka a měna bez DPH Kontaktní osoba objednatele: jméno a kontakt |
| --- | --- |
| Zakázka: Název subjektu, pro který byla dodávka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: datum dodání Hodnota: částka a měna bez DPH Kontaktní osoba objednatele: jméno a kontakt |
| Zakázka: Název subjektu, pro který byla dodávka realizována. | Identifikace předmětu plnění: předmět plnění Datum dokončení: datum dodání Hodnota: částka a měna bez DPH Kontaktní osoba objednatele: jméno a kontakt |

V ……………………………… dne ………………… 2021

…………………………………………………………

Identifikace a podpis oprávněné osoby účastníka

sEZNAM techniků

"Rekonstrukce posklizňové linky Kunín"

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávaná v otevřeném řízení

Čestně prohlašuji, že níže uvedené osoby se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

Hlavní vedoucí technologie: ____________________________

Vztah k dodavateli: _______________________ (např. zaměstnanec, statutární orgán, poddodavatel)

Stavbyvedoucí: ____________________________

Vztah k dodavateli: _______________________ (např. zaměstnanec, statutární orgán, poddodavatel)

V ……………………………… dne ………………… 2021

…………………………………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby účastníka

- SEznam poddodavatelů

" Rekonstrukce posklizňové linky Kunín "

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

zadávaná v otevřeném řízení

Identifikační údaje – účastník vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky

| Název účastníka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sídlo |  |  |
| Kontaktní adresa |  |  |
| IČ / DIČ |  |  |
| Jméno osoby oprávněné jednat jménem/za účastníka |  |  |

Účastník tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet následující poddodavatelé:

Poddodavatel č. 1 *

| Předmět poddodávky |  |
| --- | --- |
| Objem poddodávky v % |  |
| Název poddodavatele |  |
| Adresa sídla / místa podnikání |  |
| IČ |  |
| Telefon, fax |  |
| e-mail, www |  |
| Jednající |  |

* V případě více poddodavatelů účastník tabulku zkopíruje dle potřeby

V ……………………………… dne ………………… 2021

…………………………………………………………

Identifikace a podpis

oprávněné osoby účastníka