DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci

„Stavební úpravy bytového domu Malostranská 34“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občasného zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín

Sídlo:			Elišky Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zástupce:		Ing. Radek Haas, ředitel podniku

IČO:			62157124

DIČ:			CZ62157124

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		334801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Haas, ředitel podniku.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxx, xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

FABRIKO MORAVA, s.r.o.

Sídlo: 			Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

Zástupce: 		Aleš Juřina, Jiří Daňhel, jednatelé společnosti

IČO: 			28632761

DIČ: 			CZ28632761

Zápis v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 35761

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 		2000513585/2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Aleš Juřina, Jiří Daňhel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Aleš Juřina, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2023 na provedení akce „Stavební úpravy bytového domu Malostranská 34“ takto:

Článek 4. Cena díla, bod 4.1. se mění takto:

  - Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

|  | Cena bez DPH | DPH |
| --- | --- | --- |
| Cena díla | 2 084 870,83 Kč | režim přenesení daňové povinnosti |
| Dodatek č. 1 vícepráce | 122 849,50 Kč |  |
| Dodatek č. 1 méněpráce | 257 644,49 Kč |  |
| Konečná cena | 1 950 075,84 Kč |  |

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet dodatečných stavebních prací.

Příloha – položkový rozpočet

V Šenově u Nového Jičína dne 22. 04. 2024	V Novém Jičíně dne 22. 04. 2024

…………………………………………		………………………………………..…..

Ing. Radek Haas				Jiří Daňhel

ředitel podniku					jednatel společnosti

za objednatele				             za zhotovitele